# Nearer — роудмап к продакшену и монетизации

Версия: 1.0 · Дата: 2026-10-22
Live: https://nearer.other.dev-regiuslab.by/
Исходный концепт: Nearer_Garden_of_Relationships_Concept.docx (визуалы в docs/roadmap/assets/)

## 0. Executive summary (для инвестора)

Nearer («Ближе») — private shared-life app для пары: совместный ритуал вопросов, списки желаний, моменты и визуальный «Сад отношений», который растёт от совместных ответов.

Дифференциатор не «ещё один чат», а: 1. Эмоциональный артефакт — сад как память отношений (не лента сообщений). 2. Privacy by design — E2E-шифрование синка; сервер не читает ответы и списки. 3. Двусторонний ритуал — ценность появляется только когда отвечают оба.

Сейчас (гипотеза → soft prod): PWA на проде, local-first IndexedDB, pairing + encrypted sync, архив списков/моментов, демо-paywall «Плюс».

Цель 12 месяцев: стабильный retention у пар (D7/D30), платящая подписка Couple Plus, магазины (или сильный PWA), понятная unit-экономика для seed-раунда.

| North star | Метрика |
| --- | --- |
| Пара возвращается вместе | % пар с ≥2 mutual reveals / неделю |
| Сад становится дорогим | % пар с ≥1 завершённым растением (периодом) |
| Платят за память и глубину | Trial → paid conversion ≥ 8–15% |

## 1. Что уже есть vs концепт «Сад отношений»

### 1.1 Текущий продукт (факт)

| Слой | Состояние |
| --- | --- |
| Ритуал «вопрос дня» | Есть (календарный день, reveal, реакция, streak) |
| Сад | Упрощённый: одно растение/стадии от completedDays (emoji-stages) |
| Архив пары | Списки, вишлист, места, моменты, история, share inbox |
| Два телефона | Pairing + E2E sync (ECDH → AES-GCM ciphertext на сервере) |
| Монетизация | Soft paywall «Ближе Плюс» (demo flag, без биллинга) |
| Деплой | Docker + CI/CD, домен nearer.other.dev-regiuslab.by |

### 1.2 Концепт из документа (цель)

| Идея концепта | Суть |
| --- | --- |
| 1 период = 3 недели = 1 тема = 1 растение | Замиокулькас… Роза/Магнолия (12 тем) |
| Рост: семя → росток → стебель → листья → бутон → цветение | Прогресс от взаимных ответов |
| Экран сада = терраса с 10–12 растениями | Активное выделено, завершённые остаются |
| История цветка | Тема, даты, Q&A обоих, выводы, позже фото/AI |
| MVP vs Later | Сад + периоды сейчас; AI/сезоны/PDF/ambient — позже |

### 1.3 Разрыв (gap)

Концепт описывает сезонный narrative loop (3 недели → цветок в саду).
Текущий код — daily loop + один агрегированный сад.
Архив (списки/моменты) уже сильнее, чем в концепт-MVP — это плюс для «shared life», его надо встроить в историю цветка, а не конкурировать с садом.

Прод-уровень предложение: не выкидывать daily, а сделать двухуровневую модель:

Daily pulse  →  «Сегодня» (привычка, 2–5 мин)
Period arc   →  «Сад» / текущее растение (глубина, 3 недели)
Life archive →  «Наше» / «Моменты» (желания → воспоминания)

Так продукт одновременно удерживает (daily) и создаёт коллекционную ценность (сад) — это лучше для retention и для питча инвесторам, чем только одно из двух.

## 2. Продвинутая продуктовая модель (рекомендация)

### 2.1 Ценностные петли

- Habit loop: уведомление → ответ → ожидание партнёра → reveal → микро-реакция → рост активного растения.

- Collection loop: завершение периода → анимация цветения → растение в саду → «История цветка» → желание начать следующий.

- Archive loop: wishlist / места → «купили / сходили» → момент с фото → таймлайн отношений.

- Invite loop: один партнёр → код пары → второй телефон → первая совместная неделя (критический onboarding).

### 2.2 Информационная архитектура (prod IA)

| Tab | Роль | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Сегодня | Daily вопрос + статус пары + мини-прогресс растения | P0 |
| Сад | Терраса, активное растение, пустые горшки | P0 (ребилд) |
| Наше | Списки / вишлист / места | P0 (есть) |
| Моменты | Фото-истории, favorites | P0 (есть) |
| История | Таймлайн + year review + вход в «Историю цветка» | P1 |
| Настройки | Пара, E2E link, backup/recovery, подписка | P0 |

Концепт предлагал nav «Сад / Период / История / Профиль». Для уже живущего продукта лучше сохранить 5 вкладок, а «Текущий период» сделать первым экраном внутри Сада (hero активного растения), чтобы не ломать привычку тестеров.

### 2.3 Модель данных (prod, поверх текущего schema)

CoupleCircle
  circleId, linkedAt, subscriptionTier

Period
  id, themeId, plantType, startDate, endDate
  status: active | completed | abandoned
  stage, completionPercent
  summary (user or later AI)
  challengeCompleted: bool

Theme / PlantCatalog
  id, name, plantType, palette, questionPackId, challengeIdeas[]

Question
  id, themeId, weekNumber (1–3), order, depth, text

Answer
  periodId?, dayKey?, questionId, role a|b
  text, submittedAt, reaction?

PlantInstance (в саду)
  periodId, visualStage, slotIndex, bloomedAt

List / ListItem / Moment / Media  — уже есть
  + imageUrl на items (уже в модели; нужна UI)
  + link preview → imageUrl

DeviceLink + SyncBlob  — уже есть (E2E)
  + recoveryKey (новый)

Миграция: текущий completedDays / emoji garden → Period «legacy seed» или стартовый период «Интересные моменты».

### 2.4 Privacy & trust (инвесторский и пользовательский must)

Уже заложено правильно. Довести до «prod privacy story»:

| Тема | Решение |
| --- | --- |
| Сервер не читает контент | Только ciphertext + метаданные пары |
| Смена телефона | Recovery phrase / QR (ключ + последний revision) |
| Backup файл | Уже есть; добавить reminder + encrypt backup passphrase |
| Фото | Preview на устройстве; в sync — URL или маленький preview, не full original |
| AI summary (позже) | Только on-device или opt-in upload decrypted locally → ephemeral API, без хранения |
| Аккаунты | Опциональный «cloud recovery» без обязательного email для MVP; для сторов — Sign in with Apple/Google как recovery shell, не как источник правды данных |

Позиционирование: «Ваш сад отношений хранится у вас. Мы помогаем синхронизировать телефоны, не читая дневник».

## 3. Визуал и UX: от референсов к прод-системе

Референсы концепта (assets/image1–3.png): cozy botanical terrace, Mediterranean light, soft magical evening, clean mobile cards.

### 3.1 Design system (prod)

- Brand: сердце + ботаника; hero — название «Ближе», не конкурентный UI-kit.

- Палитра: тёплый stone + sage + orchid blush (избегать «дефолтного AI purple-on-white» как единственного языка; текущий soft-lilac допустим как база, но сад должен давать натуральный green/soil контраст).

- Типографика: выразительный display для названий растений + читаемый UI sans.

- Сад: одна композиция на первый viewport (терраса), не dashboard из карточек.

- Растения: дискретные стадии (SVG/Lottie/Rive), не процедурный рост в MVP.

- Motion: 2–3 signature animations — рост после mutual answer, bloom finale, idle sway.

### 3.2 Ключевые экраны (UX map)

- Сад (home emotion) — терраса, 12 слотов, активное растение + progress chip периода.

- Текущий период — растение крупно, неделя 1–3, вопрос, статус партнёра, челлендж.

- История цветка — Q&A side-by-side, вывод, мини-челлендж, deep-link в моменты периода.

- Сегодня — короткий daily; если есть активный период, daily вопрос может браться из pack темы (или отдельный «pulse» pack).

- Наше / Моменты — без ломки; визуально рифмовать с садом (те же materials).

### 3.3 Контент: 12 растений (зафиксировать как v1 catalog)

| # | Растение | Тема |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замиокулькас | Интересные моменты |
| 2 | Стрелиция | Рост и поддержка |
| 3 | Орхидея | Романтика и нежность |
| 4 | Монстера | Открытость и честность |
| 5 | Лаванда | Спокойствие и доверие |
| 6 | Подсолнух | Радость и энергия |
| 7 | Пион | Благодарность и забота |
| 8 | Папоротник | Устойчивость и преодоление |
| 9 | Спатифиллум | Забота и восстановление |
| 10 | Хойя | Тепло и близость |
| 11 | Фикус лирата | Общее будущее |
| 12 | Роза / Магнолия | Глубина и смысл |

Период: 3 недели · ~6 вопросов + финал + мини-челлендж · рост только от взаимных ответов (оба роли), иначе «waiting» честно.

## 4. Монетизация (чтобы платили и это было этично)

### 4.1 Принцип

Платят за глубину памяти и эстетику, не за базовую связь.
Базовая пара должна чувствовать пользу free forever (иначе churn и плохие отзывы).

### 4.2 Пакеты

| Tier | Цена (ориентир RU/CIS) | Что входит |
| --- | --- | --- |
| Free | 0 | 1 активный период, первые 3–4 растения, daily, списки, моменты (лимит фото), E2E sync, 30 дней истории Q&A |
| Couple Plus (подписка) | ~299–449 ₽ / мес или ~1990–2990 ₽ / год | Все 12+ растений, полный сад, полная история, year review, memory PDF, больше фото, сезонные фоны, priority themes |
| Lifetime / Gift (позже) | one-time | Подарочная подписка паре, «юбилейный» special plant |

### 4.3 Что НЕ monetize агрессивно

- Саму возможность связать телефоны

- Базовый daily reveal

- Safety / backup / E2E

Иначе разрушается trust narrative.

### 4.4 Технический биллинг

- PWA сейчас: Soft paywall + промокоды / ручной Plus; Stripe/CloudPayments для web (если юрлицо).

- Stores: RevenueCat + App Store / Google Play subscriptions (обязательно для IAP).

- Entitlement abstraction уже есть (DemoEntitlementProvider → RevenueCatProvider).

### 4.5 Unit-экономика (простая модель для питча)

Допущения для планирования (не forecast):

- CAC organic (контент/сарафан) + paid later

- Trial 7 дней Plus после первого bloom

- Target: LTV ≥ 3× CAC; payback < 3 мес на paid каналах

Ключевые рычаги LTV: завершение первого цветка и второй партнёр активирован в D3.

## 5. Роудмап (фазы)

### Фаза 0 — Foundation hardening (2–3 недели) ✅ частично / добить

Цель: продукт не теряет данные и реально связывает пару.

- ☒ E2E pair sync

- ☐ Recovery key / restore на новый телефон

- ☐ Reminder «скачайте копию»

- ☐ ImageUrl + OG preview в вишлистах/списках (UI)

- ☐ Push: partner answered / daily (хотя бы web push или Capacitor local надёжно)

- ☐ Analytics consent + remote funnel (PostHog/Amplitude self-host или privacy-friendly)

- ☐ Обновить KNOWN_LIMITATIONS под факт sync

Exit: пара на двух телефонах 7 дней без потери данных при смене браузера/телефона (с recovery).

### Фаза 1 — Garden v2 MVP (4–6 недель)

Цель: концепт «Сад отношений» ощущается как продукт, а не emoji-статус.

- Модель Period / Theme / PlantInstance

- Каталог 8 растений (можно стартовать с 8, API на 12)

- Экран сада (терраса, слоты, активное)

- Экран текущего периода + рост от mutual answers

- История цветка (без AI)

- Дискретные стадии SVG/Lottie для 1–2 растений, остальные — staged stills

- Контент: 6+1 вопросов на тему, 1 челлендж

Exit: ≥40% linked пар начинают период; ≥25% доходят до стадии «листья» за 10 дней.

### Фаза 2 — Loveable archive + polish (3–4 недели)

Цель: «Наше» и «Моменты» усиливают сад.

- Фото в list items (camera/gallery + compress)

- Связка «купили / сходили» → draft момента с привязкой к periodId

- Memory highlights в Истории цветка

- Onboarding для второго партнёра (guided join)

- Visual polish под design system сада

- Accessibility, empty states, delightful microcopy

Exit: NPS/качественные отзывы «хотим продолжать»; доля пар с ≥1 моментом и ≥1 wishlist item.

### Фаза 3 — Monetization live (3–4 недели)

Цель: первые деньги без разрушения trust.

- Free vs Plus entitlements на растения/историю/PDF

- Soft paywall после первого bloom («сохраните сад»)

- Web billing или store IAP (выбрать GTM: PWA-first vs store-first)

- Promo codes для инфлюенсеров

- Legal: оферта, privacy, GDPR/152-ФЗ черновик

Exit: первые 50–200 trials; conversion tracking; churn причины записаны.

### Фаза 4 — Scale & stores (6–10 недель)

Цель: дистрибуция и инвесторский traction.

- Capacitor release Android (Play internal→production)

- iOS TestFlight → App Store (Sign in with Apple если аккаунт)

- Remote push FCM/APNs

- Seasonal garden skins (Plus)

- Export Memory Book PDF

- Content ops: редактор тем без релиза приложения

- Performance, crash-free ≥ 99.5%

Exit: публичные сторы + стабильный WAU пар + понятный MRR.

### Фаза 5 — Differentiation (после product-market fit)

- On-device / opt-in AI period summary

- Ambient sound / evening garden mode

- Special event plants (годовщина)

- Family/close-friends circle (осторожно — не размывать «для двоих»)

- B2B: therapists / retreats (white-label periods) — опциональный later bet

## 6. Технический роудмап (архитектура)

### 6.1 Принципы

- Local-first truth в IndexedDB.

- Sync = encrypted snapshot / CRDT-lite merge (уже LWW entities).

- UI не знает про storage backend (CoupleRepository).

- Thin server: pairing, sync blob, link-preview, (позже) push fanout, billing webhooks.

- Нет plaintext couple DB на сервере — это и compliance, и маркетинг.

### 6.2 Эволюция sync (prod-grade)

| Сейчас | Следующий шаг | Цель |
| --- | --- | --- |
| Full encrypted state blob | Chunked collections + media manifest | Меньше конфликтов, фото |
| Revision optimistic lock | Per-collection revisions | Меньше 409 retry storms |
| ECDH on pair | + recovery key wrapping sync key | Смена устройства |
| — | Optional relay for large media (encrypted objects) | Фото без раздувания blob |

### 6.3 Клиент

- Оставить vanilla/Vite PWA как ядро (быстрые итерации) или постепенно выделить domain/ + тонкий UI; полный React не обязателен для PMF.

- Garden visuals: Rive/Lottie пакеты по plantType.

- Feature flags для тем и paywall.

### 6.4 Наблюдаемость

- Client funnel events (уже зачатки analytics) → privacy-safe remote

- Server: pair create/join/sync rates, error codes, latency (без payload)

- Business: linked pairs, bloom rate, trial start, paid convert

## 7. GTM и привлечение внимания инвесторов

### 7.1 Narrative (30 секунд)

«Nearer превращает ежедневную близость пары в сад, который растёт только когда отвечают оба. Данные зашифрованы end-to-end — мы не читаем дневник отношений. Пары платят за полную память и новые растения, а не за сам факт переписки.»

### 7.2 Доказательства для инвестора (порядок)

- Retention пар (не скачиваний): D7 linked-pair retention

- Emotional proof: UGC скрины сада (с согласием)

- Waitlist / invite conversion второго партнёра

- Revenue: trials → paid

- Privacy moat: технический design doc E2E

### 7.3 Каналы

- Органика: Telegram/Instagram «ритуалы для пар», свадебные/relationship creators

- Gift positioning к 14 февраля / годовщинам

- Product Hunt / VC demo только после Garden v2 + real sync

- Партнёрства с психологами (этичный контент вопросов)

### 7.4 Риски и митигация

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Один партнёр бросает | Onboarding #2, soft reminders, ценность solo-режима ограничена честно |
| «Ещё одно wellness app» | Сад как коллекция + archive wishlist→moments |
| Privacy scare | Публичный security one-pager, open design |
| Store fees / IAP | PWA + web sub параллельно где легально |
| Контент выгорает | 12 тем × сезоны × user challenges; редактор контента |

## 8. KPI по фазам

| Фаза | Product KPI | Business KPI |
| --- | --- | --- |
| 0 | Sync success ≥ 95%, restore works | — |
| 1 | Period start ≥ 40% linked | Waitlist/referrals |
| 2 | Moment created ≥ 30% pairs | Qualitative «delight» |
| 3 | Trial start ≥ 20% bloomers | First MRR |
| 4 | D30 pair retention ≥ 25% | MRR growth MoM |

## 9. Команда и порядок инвестиций (ориентир)

До seed (сейчас → фаза 3): 1–2 инженера + дизайн/иллюстрация растений (контракт) + контент вопросов.
Seed use of funds: mobile release, plant art pack, billing, growth experiments, legal.

Не раздувать backend-команду: thin server — сознательный выбор.

## 10. Ближайшие 10 шагов (исполняемый backlog)

- Recovery key для смены телефона.

- UI картинок в списках (OG imageUrl + upload preview).

- Period model + миграция garden.

- Каталог 8 тем с вопросами (из концепта).

- Экран сада v2 (терраса, слоты).

- Рост от mutual answers + bloom finale.

- История цветка.

- Plus entitlements на растения 5–12.

- Billing (web или RevenueCat).

- Публичный privacy/security one-pager + обновлённые скрины для стора/инвесторов.

## 11. Заключение

Концепт «Сад отношений» — правильный эмоциональный core для Nearer.
Текущий продукт уже сильнее гипотезы 0.1 за счёт архива и E2E sync.

Прод-путь: не заменить daily архивом или садом, а связать три петли (pulse / period / archive), монетизировать память и растения, сохранить privacy как бренд.

Это одновременно: - полезно парам (ритуал + память),
- привлекательно визуально (терраса/рост),
- интересно инвесторам (retention mechanic + trust moat + clear Plus wedge).

## Приложение A — визуалы концепта

Concept board 1

Concept board 2

Concept board 3

## Приложение B — связь с репозиторием

| Документ / код | Роль |
| --- | --- |
| README.md | Live URL, принцип E2E |
| pwa/domain/sync/* | Encrypted sync |
| pwa/domain/LocalCoupleRepository.js | Garden stages (legacy) |
| server/pairStore.js | Pairing + ciphertext |
| Этот файл | Prod roadmap |

Документ предназначен для продуктовых решений и питч-подготовки. Цифры цен и KPI — ориентиры для планирования, не финансовый прогноз.